**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ**

**Bảng báo cáo tiến độ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thời gian** | **Công việc** |
| Từ ngày 06 – 12/11/2023 | Viết và nộp đề cương lên hệ thống. |
| Từ ngày 20-26/11/2023 | Tìm hiểu về khai phá dữ liệu và phần mềm Orange. |
| Từ ngày 4/-10/12/2023 | Thực hiện trực quan hóa dữ diệu trên Orange. |
| Từ ngày 18-24/12/2023 | Kiểm tra, sữa chữa các lỗi nếu có |
| Từ ngày 25-31/12/2023 | Hoàn thiện sản phẩm và báo cáo |